**DOCUMENTO DE DE AVANCE DE PROYECTO YO TE AGENDO**

**Nombre del Proyecto:** Desarrollo de pagina web “YoTeAgendo”  
 **Responsable del Proyecto:** Grupo “Print(“DEV”)” (Diego Carrillo, Eric Saavedra, Victor Nahuelhuaique)  
 **Fecha de Reporte:** 5 de abril de 2025

### **1. Resumen Ejecutivo**

Este documento presenta el estado actual del proyecto, los avances logrados, las tareas pendientes, los riesgos identificados y las acciones correctivas tomadas durante la semana correspondiente al reporte.

### **2. Objetivos Actuales**

* Comenzar el desarrollo de un mockup de la página web a desarrollar en figma, cada participante contribuyendo de forma individual al avance

### **3. Estado General del Proyecto**

| **Indicador** | **Estado** |
| --- | --- |
| Avance General | 15% completado |
| Cronograma | En tiempo |
| Calidad de Entregables | Conforme |

### **4. Avances Destacados**

* Comienzo del mockup en figma
* Inicio de bocetos fisicos de la página en papel
* Organización de las tareas que cumplira el programa

### **5. Actividades Realizadas**

* Creación del proyecto dentro de figma
* Inicio de bocetos y planificación del mockup de la landing page
* Comienzo de aprendizaje de la herramienta Figma para la creación de un mockup completo

### 

### **6. Próximas Actividades**

| **Actividad** | **Responsable** |  |
| --- | --- | --- |
| Avance del desarrollo en figma | DEV |  |
| Capacitación en figma | Victor Nahuelhuaique |  |
| Avance de la planificación visual y paleta de colores principal del proyecto | Eric Saavedra |  |

### **7. Riesgos Identificados**

| **Riesgo** | **Impacto** | **Mitigación** |
| --- | --- | --- |
| Diferencias en opiniones sobre la apariencia del producto | bajo | Realización por decisiones al de mayor votos entre los integrantes. Intentar implementar los aspectos de diseño recomendados por Eric |
| Dificultad de uso de figma | bajo | Apoyo y recomendaciones de Diego para Victor y Eric, facilitando el proceso de trabajo en equipo |

### **8. Conclusión**

El proyecto avanza satisfactoriamente, aunque se requiere atención especial a los aspectos de diseño para implementar a futuro. Se mantendrán reuniones de seguimiento semanales.

**Aprobado por:**Diego Carrillo