**DOCUMENTO DE DE AVANCE DE PROYECTO YO TE AGENDO**

**Nombre del Proyecto:** Desarrollo de pagina web “YoTeAgendo”  
 **Responsable del Proyecto:** Grupo “Print(“DEV”)” (Diego Carrillo, Eric Saavedra, Victor Nahuelhuaique)  
 **Fecha de Reporte:** 13 de abril de 2025

### **1. Resumen Ejecutivo**

Este documento presenta el estado actual del proyecto, los avances logrados, las tareas pendientes, los riesgos identificados y las acciones correctivas tomadas durante la semana correspondiente al reporte.

### **2. Objetivos Actuales**

* Comenzar el desarrollo de un mockup de la página web a desarrollar en figma, cada participante contribuyendo de forma individual al avance

### **3. Estado General del Proyecto**

| **Indicador** | **Estado** |
| --- | --- |
| Avance General | 17% completado |
| Cronograma | Avanzado |
| Calidad de Entregables | Excepcional |

### **4. Avances Destacados**

* Avance del mockup en figma
* Inicio de paginas extras en figma, más allá de la landing page
* Organización de los aspectos principales de diseño que se mantendrán constantes en la página.

### **5. Actividades Realizadas**

* Avance de las distintas páginas y pop-ups.
* Organización del aspecto de diseño, con el objetivo de mantener un diseño constante.
* Avance importante en el desarrollo de habilidades de uso de la herramienta de figma

### 

### **6. Próximas Actividades**

| **Actividad** | **Responsable** |  |
| --- | --- | --- |
| Avance del desarrollo en figma | DEV |  |
| Avance de la planificación visual y paleta de colores principal del proyecto | DEV con ayuda de profesional (profesor marcelo) |  |
|  |  |  |

### **7. Riesgos Identificados**

| **Riesgo** | **Impacto** | **Mitigación** |
| --- | --- | --- |
| Diferencias en opiniones sobre la apariencia del producto | bajo | Realización por decisiones al de mayor votos entre los integrantes. |
| Dificultad de uso de figma | medio | Capacitación y desarrollo constante en el proyecto en figma para evitar que la diferencia de habilidades entre los integrantes afecte el desarrollo |

### **8. Conclusión**

El proyecto avanza satisfactoriamente, aunque se requiere atención especial a los aspectos de diseño para implementar a futuro. Se mantendrán reuniones de seguimiento semanales.

**Aprobado por:**Eric Saavedra